# Чек-лист выбора и внедрения 1С для стоматологии

Проект для адаптации к процессам клиники. Проверено: 12 октября 2026 года.

Утвердить ответственных, применимые требования и технические средства до использования.

# Определить продукт

□ Полное название: 1С:Медицина. Стоматологическая клиника.

□ Редакция и версия: ______ Число пользователей: ______

□ Облако / локально / клиент-сервер: ______ Ответственные: ______

# Раскрыть бюджет

□ Поставка приложения, клиентские лицензии приложения и платформы.

□ Серверная лицензия и инфраструктура, если нужны.

□ Внедрение, шаблоны, перенос, обучение и доработки.

□ Сопровождение, обновления и внешние сервисы на первый год.

□ Сопоставить состав официального прайса и предложения разработчика.

# Проверить приём

□ Запись, перенос, карта, план, услуга, аванс, доплата и возврат.

□ Изменение плана и сохранение истории.

□ Права ролей и защита от открытия чужой карты.

□ Отчёт объясняется по заранее известным учебным операциям.

# Проверить обмены

□ ЕГИСЗ: документ, подпись, отправка, результат и исправление отказа.

□ API: нужный метод, направление, авторизация и совместимость версий.

□ Бухгалтерия: формат, поля, дубли и исправление загрузки.

□ Назначить ответственного за проверку после обновления.

# Принять запуск

□ Пробный перенос карт, вложений, расписания, авансов и долгов.

□ Подписи ответственных за медицинские данные, запись и расчёты.

□ Проверенное восстановление копии.

□ Момент прекращения изменений в старой базе и перенос последних операций.

□ Маршрут сбоя и список задач поддержки после запуска.

# Первоисточники

1С:Медицина. Стоматологическая клиника: описание
https://solutions.1c.ru/catalog/stoma

1С:Медицина. Стоматологическая клиника: официальный прайс
https://solutions.1c.ru/catalog/stoma/buy

Разработчик решения: предложения покупки и облака
https://stoma1c.ru/

Разработчик: предлагаемое подключение к ЕГИСЗ
https://stoma1c.ru/vozmozhnosti/egisz/

Документация API решения
https://stoma1c.ru/api/

Официальный проект: ООО ПРОМЕД24, май 2026
https://solutions.1c.ru/projects/1452893/