Чек-лист выбора и внедрения 1С для стоматологии
Проект для адаптации к процессам клиники. Проверено: 12 октября 2026 года.
Утвердить ответственных, применимые требования и технические средства до использования.
Определить продукт
□ Полное название: 1С:Медицина. Стоматологическая клиника.
□ Редакция и версия: ______ Число пользователей: ______
□ Облако / локально / клиент-сервер: ______ Ответственные: ______
Раскрыть бюджет
□ Поставка приложения, клиентские лицензии приложения и платформы.
□ Серверная лицензия и инфраструктура, если нужны.
□ Внедрение, шаблоны, перенос, обучение и доработки.
□ Сопровождение, обновления и внешние сервисы на первый год.
□ Сопоставить состав официального прайса и предложения разработчика.
Проверить приём
□ Запись, перенос, карта, план, услуга, аванс, доплата и возврат.
□ Изменение плана и сохранение истории.
□ Права ролей и защита от открытия чужой карты.
□ Отчёт объясняется по заранее известным учебным операциям.
Проверить обмены
□ ЕГИСЗ: документ, подпись, отправка, результат и исправление отказа.
□ API: нужный метод, направление, авторизация и совместимость версий.
□ Бухгалтерия: формат, поля, дубли и исправление загрузки.
□ Назначить ответственного за проверку после обновления.
Принять запуск
□ Пробный перенос карт, вложений, расписания, авансов и долгов.
□ Подписи ответственных за медицинские данные, запись и расчёты.
□ Проверенное восстановление копии.
□ Момент прекращения изменений в старой базе и перенос последних операций.
□ Маршрут сбоя и список задач поддержки после запуска.
Первоисточники
1С:Медицина. Стоматологическая клиника: описание
https://solutions.1c.ru/catalog/stoma
1С:Медицина. Стоматологическая клиника: официальный прайс
https://solutions.1c.ru/catalog/stoma/buy
Разработчик решения: предложения покупки и облака
https://stoma1c.ru/
Разработчик: предлагаемое подключение к ЕГИСЗ
https://stoma1c.ru/vozmozhnosti/egisz/
Документация API решения
https://stoma1c.ru/api/
Официальный проект: ООО ПРОМЕД24, май 2026
https://solutions.1c.ru/projects/1452893/




